שלבים גדולים:

- בניית צד שרת בסיסי (API)

- בניית תהליך עיבוד הסרטון והפקת BPM

- חישוב רמת מתח

- בניית צד לקוח (אתר קטן)

- חיבור צד שרת וצד לקוח

- בדיקות, תיקונים ושיפורים

- תיעוד הפרויקט

חלוקה ספציפית למשימות:

שלב א: צד שרת (backend)

פרויקט Python מבוסס Flask

בניית שלד ראשוני:

- יצירת פרויקט Flask בסיסי.

- יצירת API לקבלת קובץ וידאו (POST /upload).

- החזרת תשובה סטובית (נניח stress_level: medium קבועה).

משימות:

- בת 1: יצירת Flask App ראשוני, כולל /upload + בדיקה ב-Postman.

- בת 2: בניית מחלקת VideoUploader שתשמור זמנית את הסרטון.

שלב ב: עיבוד וידאו

כתיבת מחלקות עיבוד:

- VideoProcessor:

  - פתיחת קובץ וידאו

  - חילוץ פריימים

- SignalExtractor:

  - ניתוח הבהירות מאזור הפנים לאורך זמן

- HeartRateAnalyzer:

  - יצירת גרף / חישוב BPM בסיסי

משימות:

- בת 1: מחלקת VideoProcessor

- בת 2: מחלקת SignalExtractor

(אחר כך תתחלפו – שתיהן ילמדו הכול.)

שלב ג: ניתוח מתח

חישוב רמת סטרס:

- StressLevelEstimator:

  - אם BPM > 100 → סטרס גבוה

  - אם BPM בין 80–100 → סטרס בינוני

  - אם BPM < 80 → סטרס נמוך

- ResultFormatter:

  - יצירת JSON יפהפה עם:

    - BPM

    - רמת מתח מילולית

    - המלצה קטנה (למשל: "נסה להירגע" או "כל הכבוד!")

משימות:

- בת 1: מחלקת StressLevelEstimator

- בת 2: מחלקת ResultFormatter

שלב ד: צד לקוח (frontend)

פרויקט קטן ב-HTML+CSS+JS רגיל או ב-React אם תרצו.

בניית הממשק:

- UploadPage:

  - טופס העלאת סרטון.

- ProcessingPage:

  - טקסט "מעבד..." או אנימציה קטנה.

- ResultPage:

  - הצגת BPM ורמת המתח.

משימות:

- בת 1: עיצוב UploadPage ו-ProcessingPage.

- בת 2: עיצוב ResultPage.

שלב ה: חיבור שרת-לקוח

- שליחת הסרטון מהלקוח לשרת (fetch / axios).

- קבלת תשובת JSON והצגתה במסך התוצאות.

משימות:

- משותפת: חיבור צד לקוח לשרת → עבודה ביחד!

שלב ו: בדיקות ושיפורים

- לבדוק קבצים בעייתיים (קבצים לא וידאו, קבצים גדולים מדי וכו').

- לבדוק עיבוד סרטונים אמיתיים (לפחות 5–6 סרטונים שונים).

- לבדוק הצגת שגיאות יפות בצד לקוח.

משימות:

- בת 1: בדיקות קבצים שונים, תיעוד תקלות.

- בת 2: עיצוב הצגת הודעות שגיאה יפות.

שלב ז: תיעוד והגשה

- קובץ README:

  - מה המערכת עושה.

  - איך מריצים אותה.

  - דוגמאות לפלטים.

משימות:

- משותפת: כתיבת README.